**Календарный план**

В один день разработчик отрабатывает 8 часов. Для примера был взят junior разработчик, стоимость одного часа которого равна 200р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Срок проведения, начало – конец | Описание | Стоимость,  руб |
| 1 | 2 дня  10.11.20 – 11.11.20 | **Макетирование**  - главное окно для создания контактов  - окно просмотра/редактирования контактов  - окно поиска пользователей  - окно настроек приложения | 3200 |
| 2 | 6 дней  12.11.20 – 18.11.20 | **Проектирование**  Структура базы данных  Диаграммы пакетов  Диаграммы классов | 3200 |
| 3 | 6 дней  19.11.20 – 25.11.20 | **Реализация**  Разработка приложения согласно спроектированным диаграммам | 9600 |
| 4 | 6 дней  26.11.20 – 02.12.20 | **Тестирование и отладка**  Составление плана тестирования  Тестирование функциональных требований к приложениям | 3200 |
| 5 | 6 дней  03.12.20 – 09.12.20 | **Внедрение и подготовка проектной документации**  Сборка установщика  Написание пояснительной записки | 9600 |
|  | **Итого:**  **26 дней** |  | **28800** |

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Затраты, руб |
| **Оплата времени разработки:**  - Младший разработчик | **28800** |
| **Накладные расходы:**  - Печать документации  - Другие расходы | -  -  - |
| **Себестоимость** | **28800** |
| **Норма прибыли** (15% от себестоимости) | **4320** |
|  | **Итого: 33120** |